CENTRALIZATORUL ACHIZITIILOR PUBLICE CU O VALOARE DE PESTE 5000 EURO

SITUATIA EXECUTARII CONTRACTELOR DE ACHIZITII PUBLICE IN PERIOADA 01.01.-30.06.2022

| Titlu contract | Nr.si data contract | Obiect contract | Procedura aplicata | Nr. Ofer. | executant | Part. | Val. contract ( RON) | Sursa Finant. | Data incep | Data final |  | Mod. | Execut. Cont. |  | Pret Final (RON) | status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Val platita (RON) | Data platii |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Servicii menetantă | 746/28.02.2022 | lucrari | încredințare directă |  | SC RCH CON Instal SRL Călărași |  | 28000 | BL | 28.02 |  | dec |  | 13702,31 | 27.06.2022 |  | E |
| Servcii curățenie Sală Polivalentă | 805/02.03.2022 | serviciu | încredințare directă |  | SC TOPIMAR SEMA SRL |  | 30188,65 | BL | martie |  | Dec. |  | 16197,78 | 20.06.2022 |  | E |
| Bilanț energetic pe îintreg conturul | 1066/16.03.2022 | lucrare | încredințare directă |  | PFA Coteț Marian |  | 25000 | BL | martie |  | aprilie |  | 25000 | 23.05.2022 |  | F |
| Verificare metrologică contori | 2053/25.05.2022 | serviciu | încredințare directă |  | AS Internațional SRL |  | 31856 | BL | iunie |  | sept |  | 0 |  |  | E |

Legenda :   F – finalizat

E – executie