CENTRALIZATORUL ACHIZITIILOR PUBLICE

SITUATIA EXECUTARII CONTRACTELOR DE ACHIZITII PUBLICE IN PERIOADA 01.01.-30.09.2018

| Titlu contract | Nr.si data contract | Obiect contract | Procedura aplicata | Nr. Ofer. | executant | Part. | Val. contract ( RON) | Sursa Finant. | Data incep | Data final | Mod. | Execut. Cont. | Pret Final (RON) | status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Val platita (RON) | Data platii |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Expertiza tehnica si studiu geotehnic Bloc N6 | 1631/08.05.2018 | proiectare | incredintare directa |  | SC ARHITECT STUDIO CN Bucuresti |  | 11.800 | BL | 08.05 | 21.06 |  | 11.800 | Iunie 2018 | 11.800 | F |
| Hidroizolatie terasa ,vestiare Sala Sport | 1499/25.04.2018 | lucrari | incredintare directa |  | SC MESTERUL NOSTRU |  | 39.705 | BL | 25.04 | 09.07 |  | 39.705 | Iulie 2018 | 39705 | F |
| Recompartimentare PT 30 | 1749/16.05 2018 | lucrari | incredintare directa |  | SC ZMC TRADING SRL |  | 27.133 | BL | 16.05 | 04.07 |  | 27.233 | iulie 2018 | 27.133 | F |
| Reparatii Bazin Parc Dumbrava | 2167/20.06.2018 | lucrari | incredintare directa |  | SC ZMC TRADING SRL |  | 27.027 | BL | 20.06 | 25.07 |  | 27.026 | aug. 2018 | 27.026 | F |
| Lucrari de reparatii finisaje Sala de Sport | 2744/07.08.2018 | lucrari | incredintare directa |  | SC DECORA REZIDENT SRL |  | 9.808 | BL | 07.08 | 04.09 |  | 9.808 | sept.2018 | 9808 | F |

Legenda :   F – finalizat

E – executie